| ĐẠI HỌC PHENIKAA Trường Công Nghệ Thông Tin | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục 4

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TẠI CƠ SỞ

Họ tên sinh viên: Phạm Hoàng Anh……………….…………………………………….

Mã SV: 22010477………………………………………………………………………..

Lớp: CNTT 4…………………………… Ngành: Công Nghệ Thông Tin………………

Hệ: Chính quy………………………….. Khóa: K16…………………………………...

Tên cơ sở thực tập: Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở Việt Nam (VINADES.,JSC)

…………………………………………………………………………………………...

| TT | Thời gian | Nội dung/Kế hoạch thực tập | Kết quả thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tuần 1 (17/1 – 23/1) | - Tìm hiểu, sử dụng git (github/gitlab) - Tìm hiểu về Mã nguồn mở là gì? - Tìm hiểu NukeViet - Cài đặt NukeViet 5 |  |  |
| 2 | Tuần 2 (24/1 – 30/1) | - Tìm hiểu HDSD NukeViet4 (Phần II, III) - Thực hành quản trị: module, menu, block, giao diện - Nghiên cứu các lưu ý khi thiết kế cơ sở dữ liệu SQL và PHP. - So sánh tài liệu wiki với bản cài thực tế |  |  |
| 3 | Tuần 3 (31/1 – 6/2) | - Tìm hiểu tài liệu kỹ thuật & lập trình NukeViet 5 - Giới thiệu cấu trúc module, tạo module đơn giản. - Lên ý tưởng block, giao diện theo đề tài đăng ký. - Tìm hiểu và xử lý lỗi phát sinh |  |  |
| 4 | Tuần 4 (7/2 – 13/2) | - Lập trình chức năng thêm, sửa, hiển thị danh sách dữ liệu. - Viết chức năng xóa dữ liệu và phân trang. - Xử lý lỗi phát sinh trong quá trình phát triển. |  |  |
| 5 | Tuần 5 (14/2 – 20/2) | - Xử lý upload file, hình ảnh bằng lớp upload/image. - Viết các chức năng frontend (ngoài site) cho module. - Hoàn thiện block và rip giao diện. |  |  |
| 6 | Tuần 6 (21/2 – 27/2) | - Tối ưu module: cache, URL thân thiện, đổi tên module. - Kiểm thử, so sánh tài liệu wiki với triển khai thực tế. - Tổng hợp tài liệu, cập nhật wiki và hoàn thiện báo cáo thực tập. |  |  |

Hà Nội, ngày ..... tháng ....  năm 20...

| Giảng viên hướng dẫn (Ký, ghi rõ họ tên) | Sinh viên thực tập (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |